ICE24 OS

Fase 3
Identidad, multiempresa
y autorización

Implementación versionada - evidencia local - gates operativos remotos

Versión documental
1.0

Fecha de corte técnico
1 de septiembre de 2026

Fecha de publicación
1 de septiembre de 2026

Estado
Implementación versionada terminada; validaciones remotas condicionadas

Plataforma
Supabase Auth + PostgreSQL - Next.js BFF - NestJS API

Documento confidencial de trabajo - ICE24

# Control del documento y resumen ejecutivo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Consolidar la implementación de Fase 3 y preparar su revisión, PoC remota y cierre operativo. |
| Audiencia | Dirección, Producto, Ingeniería, Seguridad, Operación, Soporte y responsables de cuenta. |
| Fuentes | Backlog F3, tareas F3-01..F3-14, ADR-017, matriz AUTHZ-BASE-v0.1, migracion, pruebas y código. |
| Alcance | Identidad, autenticación, sesiones BFF, contexto multiempresa, autorización, recuperación y auditoría. |

## Resultado

La Fase 3 está terminada como implementación versionada. Entrega acceso privado, OIDC con PKCE, TOTP/AAL2, perfil local único, cuentas y membresías, sesiones de contexto, RBAC+ABAC, recuperación dual, revocación y auditoría de seguridad.

Lectura correcta del estado Implementada no significa operada en producción. Sin proyecto Supabase, SMTP, credenciales, dos cuentas remotas y operadores humanos no se afirma entrega real de correo, TOTP remoto, propagación global o recuperación aprobada.

# Contenido y guia de lectura

- Alcance, dependencias, criterios de cierre y arquitectura.

- Supabase Auth, BFF, OIDC Authorization Code + PKCE y perfil local.

- Modelo multiempresa, membresías y sesiones de contexto.

- Roles, permisos y evaluación RBAC+ABAC con denegación por defecto.

- MFA/AAL2, guards, API, persistencia y RLS.

- Invitaciones, revocación, recuperación y auditoría.

- Pantallas privadas, configuración y secretos.

- Evidencia de validación y estado F3-01 a F3-14.

- Gates externos, siguiente paso, trazabilidad y fuentes.

Convención de estado Verde: implementación y validación local. Ambar: PoC, operación o revisión humana pendiente. Rojo: control bloqueante; no se registraron bloqueos locales que invaliden la fase.

# 1. Alcance y objetivos de Fase 3

## 1.1 Objetivo

Establecer una identidad única por persona, acceso privado y autorización multiempresa verificable en cada solicitud, sin delegar los roles de negocio al proveedor de identidad.

## 1.2 Incluido

Primer acceso, password, recuperación normal, OIDC + PKCE y TOTP.

Cookie BFF cifrada, CSRF/Origin, expiración absoluta y cierre de sesión.

Cuenta, propietario, membresías, roles, permisos, overrides y ámbitos.

Contexto activo, autorización RBAC+ABAC, revocación y auditoría append-only.

Recuperación manual con dos operadores y pantallas privadas responsivas.

## 1.3 Fuera de alcance

Los permisos de módulos de negocio futuros, datos reales, operación productiva, pentest, dictamen WCAG y definición juridica de evidencia se cierran en sus fases o gates autorizados.

# 2. Dependencias, riesgos y criterios de cierre

| Dependencia o riesgo | Condición de cierre |
| --- | --- |
| ADR-017 | Aprobación de Seguridad y Operación antes de producción. |
| Supabase / SMTP | Proyecto no productivo, redirects, correo, CAPTCHA y TOTP probados. |
| Multiempresa | E2E con dos cuentas y recursos cruzados rechazados sin filtración. |
| Recuperación | Operadores nominales y evidencia admisible aprobados por Jurídico/Seguridad. |
| Auditoría | Backend, alertas y retención definidos; reconciliación BFF operable. |
| Seguridad y UX | Pentest, rotación JWKS, WCAG 2.2 AA y revisión visual manual. |

## 2.1 Cierre técnico

Contratos, migracion, API, BFF, UI, pruebas y documentación versionados.

Formato, lint, TypeScript, verificador de identidad, unitarias y build en verde.

Gates externos descritos sin simular evidencia ni usar datos reales.

Conclusión La implementación local de Fase 3 puede pasar a revisión. La PoC remota es un hito posterior y obligatorio para producción.

# 3. Arquitectura implementada

Figura 1. Separacion entre autenticación, sesión de contexto y autorización.

Supabase Auth demuestra identidad y factores. El BFF protege tokens en cookie cifrada. La API sincroniza el perfil, valida contexto y aplica política; PostgreSQL conserva membresías, permisos y auditoría con acceso solo de servidor.

# 4. Supabase Auth y primer acceso

| Control | Implementación Fase 3 |
| --- | --- |
| Alta | Invitation-only; signup público deshabilitado. |
| Password | Mínimo 12 caracteres y cambio inicial cuando corresponde. |
| Recuperación | Respuesta uniforme para no revelar si el correo existe. |
| TOTP | Alta, challenge y verificación; operaciones críticas requieren aal2. |
| Sesión global | Identidad autenticada independiente del contexto de cuenta. |

## 4.1 Límite de responsabilidad

El proveedor conserva credenciales, factores y sesión global. ICE24 OS conserva perfil, cuenta, membresía, contexto, autorización, recuperación administrativa y auditoría.

Gate remoto Correo, TOTP, límites de intentos y revocación real deben comprobarse en un proyecto Supabase autorizado.

# 5. Sesión BFF y protección del navegador

| Control | Comportamiento |
| --- | --- |
| Cookie | AES-256-GCM, HttpOnly, SameSite=Lax y Secure en producción. |
| Duración | Máximo absoluto de 12 horas; expiración validada al leer. |
| Mutaciones | Origen permitido y token CSRF obligatorio. |
| Tokens | Access/refresh tokens no quedan accesibles a JavaScript ni localStorage. |
| Rotación | Cambiar BFF_SESSION_SECRET invalida cookies existentes. |

## 5.1 Propiedades verificadas

Round-trip de cifrado y lectura controlada.

El texto del token no aparece dentro de la cookie.

Alteracion del valor y expiración producen rechazo.

Las rutas privadas usan la misma política de sesión.

Principio El navegador recibe una referencia de sesión protegida; nunca se usa la ocultación de UI como control de acceso.

# 6. OIDC Authorization Code + PKCE

## 6.1 Secuencia

- Generar state, nonce, code_verifier y challenge S256 en el BFF.

- Redirigir al issuer allowlisted sin exponer secretos del servidor.

- Validar state y canjear el code con el code_verifier original.

- Validar ID/access token y crear la cookie BFF cifrada.

- Sincronizar el perfil local por el claim sub y registrar el acceso.

## 6.2 Validación del token

| Elemento | Regla |
| --- | --- |
| Algoritmo | RS256; no se aceptan algoritmos alternos. |
| Llave | kid resuelto por discovery/JWKS del issuer confiable. |
| Claims | issuer, audience y expiración obligatorios. |
| Rotación | Las llaves se redescubren; no se fija un secreto JWT. |

PoC requerida La rotación JWKS y el discovery real no se declaran probados sin proyecto remoto.

# 7. Perfil local y enlace con identidad externa

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| identity_subject | Identificador estable del proveedor; único y obligatorio. |
| email | Normalizado y único sin distinguir mayúsculas. |
| username | Normalizado, único y separado de los roles de negocio. |
| status | Estado local evaluado ademas de la sesión externa. |
| last_identity_sync_at | Marca la última sincronización verificada. |

## 7.1 Sincronización

El guard autentica el token antes de tocar el perfil.

Una invitación pendiente se enlaza por correo normalizado.

Una persona con varias cuentas conserva un solo perfil.

Colisiones y cambios de correo reales permanecen en la PoC anonimizada.

Fuente de verdad Supabase prueba quién es la persona; ICE24 OS decide que puede hacer dentro de cada cuenta.

# 8. Modelo multiempresa

| Entidad | Función |
| --- | --- |
| Usuario | Identidad local única enlazada al subject externo. |
| Cuenta | Límite principal de aislamiento y modo operativo. |
| Membresía | Relación histórica usuario-cuenta con vigencia y estado. |
| Rol | Conjunto base de permisos; nueve códigos iniciales. |
| Scope | Restricción account, branch, machine o business. |
| Contexto | Cuenta activa y nivel de aseguramiento de la sesión. |

## 8.1 Invariantes

Una membresía activa no autoriza recursos de otra cuenta.

El propietario principal es único por cuenta mientras este vigente.

No se duplican identidades para representar varias cuentas.

Las llaves de sucursal/máquina se agregaran con sus fases de dominio.

# 9. Selector y sesión de contexto

## 9.1 Activación

- Listar solo membresías activas y vigentes de la persona.

- Elegir una cuenta sin repetir el login global.

- Ejecutar identity.activate_context con usuario, cuenta y AAL.

- Revocar el contexto anterior de la misma sesión de identidad.

- Revalidar membresía, cuenta y revocación en cada solicitud.

## 9.2 Estados

| Estado | Efecto |
| --- | --- |
| ACTIVE | Lecturas y comandos sujetos a permisos/atributos. |
| READ_ONLY | Conserva lectura autorizada; bloquea mutaciones. |
| SUSPENDED | Niega acceso operativo al contexto. |
| REVOKED / vencido | La siguiente llamada falla aunque la UI siga abierta. |

Aislamiento Cambiar de cuenta cambia el contexto; no reescribe la identidad global ni mezcla datos.

# 10. Roles base y acciones reservadas

| Código | Rol | Ámbito máximo |
| --- | --- | --- |
| IA | ICE24 Admin | Global, acción explicita |
| IO | ICE24 Operaciones | Global operativo |
| OW | Propietario de cuenta | Su cuenta y asociaciones |
| TC / OP | Técnico / Operador | Asignaciones autorizadas |
| SA | Responsable sanitario | Ámbito sanitario asignado |
| DV / RA | Repartidor / Restaurante Admin | Relación o negocio propio |
| AU | Consulta / Auditor | Lectura expresamente concedida |

## 10.1 Reservas

Solo IA: alta global, revocación global, override y feature flags globales.

Recuperación manual: dos operadores distintos; nadie se autoaprueba.

Modo lectura bloquea comandos aun cuando el rol normalmente los permita.

# 11. Autorización hibrida RBAC + ABAC

Figura 2. Orden de decisión con denegación por defecto.

## 11.1 Atributos evaluados

Estado y vigencia de membresía/contexto; modo de la cuenta.

Cuenta del recurso, permiso explicito y overrides DENY/ALLOW.

Clasificación de datos, sucursal, máquina, negocio y scopes account-wide.

Nivel AAL exigido por la operación y el rol.

# 12. Resultados negativos y deep links

| Situación | Respuesta | Razon |
| --- | --- | --- |
| Sin identidad | 401 | No existe sesión autenticada valida. |
| Sin contexto | 403 | La identidad no selecciono una cuenta vigente. |
| Sin permiso/AAL | 403 | La política o el aseguramiento son insuficientes. |
| Recurso de otra cuenta | 404 | Se oculta su existencia y metadatos. |
| Recurso inexistente | 404 | Misma superficie externa que un recurso ajeno. |

## 12.1 Regla de resolución

identidad -> contexto -> politica -> localizar recurso en cuenta fallo temprano: 401/403 recurso ausente o ajeno: 404 sin metadatos

No filtración Un deep link nunca confirma que existe un objeto perteneciente a otra cuenta.

# 13. MFA, AAL2 y reautenticación

| Operación | Control base |
| --- | --- |
| Alta global de cuenta | IA y aal2. |
| Cambios de permisos | Rol autorizado, contexto vigente y aal2. |
| Recuperación manual | Dos operadores distintos, ambos con aal2. |
| Publicación sensible | Rol nominativo y reautenticación cuando aplique. |
| Lectura común | aal1 puede bastar si clase, rol y scope lo permiten. |

## 13.1 TOTP

La semilla y el código nunca se escriben en logs.

El challenge fallido genera evento de seguridad redactado.

Recordar dispositivo permanece deshabilitado en el piloto.

La política final de intentos se valida en la PoC del proveedor.

Separacion Tener una sesión valida no implica contar con el AAL requerido para una acción crítica.

# 14. API, autenticación y guards

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| AuthenticationGuard | Bearer token, discovery/JWKS, claims y sincronización local. |
| AuthorizationGuard | Exige política explicita y evalua sujeto/contexto/recurso. |
| IdentityController | Perfil, contextos, sesiones y revocación propia. |
| AdminIdentityController | Cuenta, membresías y recuperación protegidas. |
| InternalSecurityController | Auditoría BFF con secreto servidor-servidor. |

## 14.1 Endpoints principales

GET/PATCH /v1/me GET /v1/me/contexts POST /v1/session-contexts GET/DELETE /v1/session-contexts/current GET/DELETE /v1/me/sessions POST /v1/me/sessions/revoke-all POST /v1/admin/accounts POST /v1/identity-recovery-cases

Default deny Un endpoint privado sin política explicita es rechazado por el guard.

# 15. Persistencia, RLS y defensa en profundidad

| Esquema | Objetos principales |
| --- | --- |
| identity | users, accounts, memberships, invitations, contexts, recovery e idempotency. |
| authz | roles, permissions, role permissions, overrides y scopes. |
| audit | security_events inmutables con actor, sujeto, cuenta y correlación. |

## 15.1 Controles

RLS habilitado en todas las tablas de Fase 3.

Sin grants para anon/authenticated sobre identity, authz o audit.

Service role disponible solo para API/BFF del servidor.

UPDATE y DELETE de eventos de seguridad se rechazan por trigger.

Funciones de contexto y recuperación encapsulan invariantes transaccionales.

Defensa adicional RLS no sustituye la autorización de servidor; limita el impacto de un error de aplicación.

# 16. Alta de cuenta e invitación privada

## 16.1 Secuencia

- IA con aal2 envia una solicitud idempotente de alta.

- La API crea cuenta, propietario OW, scope y registro de invitación.

- El cliente administrativo solicita la invitación a Supabase Auth.

- El primer login enlaza el subject con el perfil local por correo normalizado.

- La membresía se activa sin duplicar la persona ni la cuenta.

## 16.2 Controles

| Control | Efecto |
| --- | --- |
| Idempotency-Key | Evita cuentas duplicadas por reintentos del actor. |
| Propietario único | Constraint parcial protege la membresía principal. |
| Invitation-only | No existe registro público ni autoasignación de roles. |
| Auditoría | ACCOUNT_CREATED y MEMBERSHIP_CHANGED quedan correlacionados. |

Riesgo operativo La PoC debe reconciliar el caso en que la transacción local termina y el envio remoto falla.

# 17. Membresías, permisos, overrides y scopes

| Componente | Regla |
| --- | --- |
| Membresía | Conserva historial, estado, vigencia y rol dentro de una cuenta. |
| Role permission | Asocia el rol base con acciones autorizadas. |
| Override | ALLOW o DENY nominativo; DENY tiene precedencia. |
| Scope | Account, branch, machine o business; puede ser account-wide. |
| Transición | Activar, suspender o revocar requiere permiso y auditoría. |

## 17.1 Evolución

La matriz inicial se versiona como AUTHZ-BASE-v0.1.

Los permisos de dominios futuros se agregan solo con su fase.

Sucursal y máquina conservan UUID opcionales hasta crear agregados reales.

Todo cambio sensible se prueba con casos positivos y negativos.

# 18. Ciclo de sesiones y revocación

| Acción | Alcance |
| --- | --- |
| Cerrar contexto | Revoca la cuenta activa; la identidad global puede continuar. |
| Cerrar sesión propia | Revoca el contexto/sesión seleccionados del usuario. |
| Cerrar todas | Revoca sesiones locales y solicita logout global Supabase. |
| Propietario | Revoca contextos de su cuenta, no identidades globales. |
| ICE24 Admin | Puede revocar identidad global y todos los contextos. |

## 18.1 Verificación

La pertenencia se comprueba antes de actualizar una sesión.

La siguiente llamada observa la revocación; no depende de recargar la UI.

Cada evento incluye correlation_id y alcance de revocación.

La ventana efectiva del access token remoto debe medirse en la PoC.

Gate La propagación global real permanece pendiente hasta contar con credenciales y proyecto remoto.

# 19. Recuperación manual controlada

Figura 3. Doble control y separacion de funciones.

## 19.1 Invariantes

El sujeto no puede aprobar su propio caso.

Una aprobación es insuficiente; se requieren dos operadores distintos.

La versión esperada evita decisiones sobre estado obsoleto.

Se registran referencias de evidencia, no copias sensibles en logs.

Tras aprobar: restablecer, revocar sesiones y exigir TOTP de nuevo.

Pendiente humano Jurídico y Seguridad deben definir evidencia admisible y nombrar operadores antes de usar el flujo.

# 20. Auditoría de seguridad y privacidad

| Evento | Datos permitidos |
| --- | --- |
| LOGIN_SUCCEEDED / FAILED | Resultado, hash de identificador, IP/UA si la política lo permite. |
| MFA_ENROLLED / FAILED | Sujeto y resultado; nunca semilla ni código. |
| CONTEXT_ACTIVATED / REVOKED | Usuario, cuenta, contexto y correlación. |
| SESSION_REVOKED / GLOBAL | Actor, sujeto, alcance y motivo. |
| RECOVERY_* | Caso, operadores, referencias y resultado. |

## 20.1 Redacción

Antes de autenticar, el correo se envia como SHA-256 normalizado.

No se registran password, refresh token, code_verifier, TOTP ni service role.

La tabla es append-only y el canal BFF-API usa un secreto separado.

Una caida del canal de auditoría es degradación de seguridad y exige reconciliación.

# 21. Experiencia privada de acceso

| Ruta | Propósito |
| --- | --- |
| / | Login privado, recuperación y acceso OIDC. |
| /access/first | Cambio inicial de password y continuidad del alta. |
| /access/mfa | Alta y verificación TOTP. |
| /access/context | Selector responsive de cuenta activa. |
| /access/revoked | Estado seguro cuando sesión/contexto dejan de ser validos. |
| /profile | Perfil, sesiones y acciones de cierre. |

## 21.1 Estados de interfaz

Carga, vacio, error y permiso insuficiente sin filtrar datos.

Teclado, foco visible, alert/status y breakpoints 48/30 rem.

Modo lectura se comunica y las acciones bloqueadas no se presentan como exitosas.

Gate de accesibilidad Build y semántica pasan; la auditoría WCAG 2.2 AA con navegador real sigue pendiente.

# 22. Configuración, secretos y operación

| Variable | Uso |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Conexion PostgreSQL solo del servidor. |
| SUPABASE_URL / ANON_KEY | Endpoints de Auth; la anon key no es secreto. |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Administración server-side; nunca navegador. |
| OIDC_ISSUER / AUDIENCE / CLIENT_ID | Validación y flujo OIDC allowlisted. |
| BFF_SESSION_SECRET | Cifrado de cookie; rotación invalida sesiones. |
| BFF_API_SHARED_SECRET | Canal interno de auditoría BFF-API. |
| PRIVATE_API_URL / PRIVATE_WEB_URL | Origenes y destinos del BFF. |

## 22.1 Reglas operativas

Ningún valor real se versiona; los secretos no usan NEXT_PUBLIC_.

Las rotaciones se coordinan entre BFF, API y Supabase con verificación posterior.

Nunca fijar una llave JWT ni copiar service role a logs o bundles.

# 23. Evidencia de validación

| Validación | Resultado al 01/09/2026 |
| --- | --- |
| pnpm check | Formato, lint, TypeScript, límites, Fase 2/3 y pruebas: pasa. |
| Pruebas unitarias | 11 archivos y 33 pruebas: pasan. |
| pnpm build | 14/14 workspaces: pasan; API y web privada incluidas. |
| check:identity | Contratos de identidad, sesión, aislamiento, auditoría, UI y docs: pasa. |
| Autorización | Casos positivos/negativos de cuenta, scope, clase, AAL y modo lectura. |
| Sesión BFF | Cifrado, confidencialidad, alteracion y expiración cubiertos. |
| pgTAP | Suite versionada y conectada a CI; no ejecutada aquí sin runtime Docker. |

Alcance de la evidencia No se declaran SMTP, TOTP, OIDC, revocación, E2E multiempresa, pentest ni recuperación humana remotos.

# 24. Estado F3-01 a F3-07

| Tarea | Entrega | Gate operativo |
| --- | --- | --- |
| F3-01 | Auth, primer acceso y TOTP | PoC Supabase/SMTP |
| F3-02 | Perfil local por subject | Enlace remoto |
| F3-03 | Sesión BFF cifrada | Rotación bajo carga |
| F3-04 | Cuenta y propietario OW | Envio/reconciliación |
| F3-05 | Membresías, roles y scopes | Validación funcional |
| F3-06 | Selector y contexto | E2E con dos cuentas |
| F3-07 | RBAC + ABAC | Matriz futura evolutiva |

## 24.1 Evaluación

Las siete tareas estan terminadas como implementación local. Sus gates prueban integración con proveedor, carga, comportamiento humano o dominios todavia no creados; no son faltantes ocultos de código.

Criterio Un gate remoto se cierra con evidencia reproducible y registrada, nunca con una afirmación manual.

# 25. Estado F3-08 a F3-14 y siguiente paso

| Tarea | Entrega | Gate operativo |
| --- | --- | --- |
| F3-08 | Guards OIDC/políticas | Pentest y JWKS real |
| F3-09 | Revocación individual/global | Propagación remota |
| F3-10 | Recuperación dual | Operadores/evidencia |
| F3-11 | Deep links no filtrantes | E2E con recursos reales |
| F3-12 | Auditoría append-only | Backend/retención |
| F3-13 | Aislamiento multiempresa | pgTAP en Docker/CI |
| F3-14 | UI privada responsive | WCAG/visual manual |

## 25.1 Secuencia de cierre

- Abrir pull request y exigir quality, build y supabase-migrations/pgTAP.

- Crear PoC no productiva con dos cuentas, SMTP y TOTP reales.

- Aprobar ADR-017, operadores, evidencia, retención y alertas.

- Ejecutar E2E, revocación, pentest y auditoría WCAG; conservar evidencia.

- Promover solo con secretos, runbooks y responsables operativos aprobados.

Criterio de avance El PR cierra la revisión de implementación. La habilitación productiva requiere cerrar todos los gates humanos y remotos.

# Anexo A. Trazabilidad de decisiones y fuentes

| Fuente | Cobertura |
| --- | --- |
| ADR-017 | Proveedor de identidad, BFF, MFA, sesiones, revocación y recuperación. |
| AUTHZ-BASE-v0.1 | Nueve roles, acciones, clases de datos y pruebas negativas. |
| F3-01..F3-04 | Auth, perfil, BFF, cuenta e invitación. |
| F3-05..F3-09 | Membresías, contexto, autorización, guards y revocación. |
| F3-10..F3-14 | Recuperación, deep links, auditoría, aislamiento y UI. |
| Migracion Fase 3 | Esquemas identity/authz/audit, RLS, funciones, roles y eventos. |

## Fuentes operativas

docs/backlog/phase-3-status.md y docs/tasks/task-f3-*.md

docs/modules/identity.md y docs/runbooks/identity-access.md

docs/security/identity.md, docs/product/authorization-matrix.md y identity-recovery.md

packages/contracts/src/identity.ts y packages/authorization/src/*

apps/api/src/{common,modules/identity} y apps/private-web/src/*

supabase/migrations/20260829000100_phase3_identity.sql y tests/database/phase3_identity_test.sql

Precedencia Ante una diferencia, prevalece la fuente versionada más especifica y reciente, junto con la decisión aprobada por su responsable.