# Acta de cierre de Fase 4 y habilitación de Fase 5

ICE24 OS • 23 de septiembre de 2026

100% Cumplido / Apto para despliegue / Habilitado Fase 5

Veredicto declarado por el responsable del proyecto el 23/09/2026. Esta edición registra su confirmación de cierre; no constituye certificación independiente de los controles no inspeccionados. La ratificación formal del Sponsor y las firmas permanecen pendientes.

# Resumen ejecutivo

Se registra la declaración de cierre de Fase 4: cuentas, sucursales, permisos delegados, catálogos y plantillas, solicitudes y expediente de máquinas, periodos históricos, traslados, retiro, transferencias y calendarios. El responsable confirma migraciones aplicadas, consistencia de tablas, funciones y permisos, éxito de pruebas y restauración local validada.

# Integración continua y ambiente

SHA de referencia: 4211d6e26b0fcc27feed4edd0bb3e89cb727b502
CI: https://github.com/ice24vending/ICE24OS/actions/runs/35674648218
Infraestructura: https://github.com/ice24vending/ICE24OS/actions/runs/35674648213

Las ejecuciones inspeccionadas acreditan 15 integraciones y 41 pruebas SQL adicionales, con siete jobs exitosos. Las comprobaciones públicas del 23/09/2026 a las 17:19 UTC acreditan HTTP 200 en las tres rutas de salud. La validación funcional contra la versión desplegada y las migraciones se registran por confirmación del responsable.

| Elemento | Declaración de cierre |
| --- | --- |
| Gate F4-01 a F4-17 | 17 de 17 en estado Cumplido declarado. La matriz conserva alcance y límites de evidencia de cada criterio. |
| Ambiente destino | Preproducción en ice-24-os-api.vercel.app, bajo entorno Vercel Production. Arranque comprobado. |
| Recuperación | Backup ice24os_supabase_backup_20260923.sql, 12.5 MB; restore local exitoso; RPO de corte 0 min y RTO de BD 2 min 30 s, reportados. |
| Controles operativos | El informe distingue CI y health verificados de controles de infraestructura sin nuevos artifacts. No se declara auditoría independiente completa. |

# Alcance de la autorización documentada

Se incorpora el veredicto solicitado como declaración del responsable. La firma del Sponsor ratificará el cierre y la apertura de Fase 5; el documento no atribuye a Eduardo una aprobación que todavía no ha firmado. No representa una orden de ejecutar un despliegue ni una certificación de recuperación integral de producción.

# Ratificación y firmas de aprobación

# Cláusula de habilitación

Mediante su firma, el Sponsor ratifica el veredicto 100% Cumplido / Apto para despliegue / Habilitado Fase 5 declarado en este expediente y autoriza el cierre de Fase 4 y la apertura de Fase 5. Las personas firmantes reconocen la procedencia y el alcance de la evidencia expuestos en la matriz y el informe técnico. La fecha formal de apertura será la consignada por el Sponsor.

Sponsor — Eduardo — Tutor de Proyecto

Ratificación del cierre y autorización de apertura.

Firma: _________________________  Fecha: ____________________

Tech Lead — Calixto Isaac Galeana Medrano — Becario / Líder Técnico

Versión, migraciones e integridad técnica.

Firma: _________________________  Fecha: ____________________

QA Lead — Calixto Isaac Galeana Medrano — Becario / Líder Técnico

Declaración de cumplimiento y alcance de pruebas.

Firma: _________________________  Fecha: ____________________

SecOps — Calixto Isaac Galeana Medrano — Becario / Líder Técnico

Controles operativos y mediciones de recuperación reportadas.

Firma: _________________________  Fecha: ____________________

La acumulación de Tech Lead, QA y SecOps corresponde a la designación proporcionada por el proyecto; no se presenta como revisión independiente entre esas funciones. No se insertan firmas electrónicas ni manuscritas.

# Registro de apertura

Fecha formal de apertura de Fase 5: __________________________
Decisión del Sponsor: ______________________________________
Observaciones: ___________________________________________

Anexos: ICE24OS_F4_Matriz_Quality_Gate.docx; ICE24OS_F4_Verificacion_Ambiente_Destino.docx; evidencia CI y declaración de cierre en docs/qa/phase-4/evidence. Esta edición sustituye los dictámenes documentales anteriores y conserva su trazabilidad en el expediente.