# Matriz de validación del Quality Gate de Fase 4

ICE24 OS • 23 de septiembre de 2026

100% Cumplido / Apto para despliegue / Habilitado Fase 5

Veredicto declarado por el responsable del proyecto el 23/09/2026. Esta edición registra su confirmación de cierre; no constituye certificación independiente de los controles no inspeccionados. La ratificación formal del Sponsor y las firmas permanecen pendientes.

Se conserva el significado de F4-01 a F4-17 en context/TASKS.md. Responsable: Calixto Isaac Galeana Medrano, Tech Lead / QA / SecOps. Su declaración complementa el CI; el respaldo no prueba transferencias, paneles o accesibilidad. SHA: 4211d6e26b0fcc27feed4edd0bb3e89cb727b502

| ID | Descripción del criterio | Estado registrado | Evidencia y alcance | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | Cuenta titular administrable con contacto, datos fiscales y módulos; validar versión y aislamiento. | Cumplido declarado | I12; accounts.store.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-02 | Sucursales con ubicación, zona, horario y teléfonos; CRUD autorizado y archivo histórico. | Cumplido declarado | I02, I07, I15; accounts.store.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-03 | Invitar o asociar usuarios sin duplicar identidad; roles, alcances y denegaciones efectivos. | Cumplido declarado | I08, I13; members.store.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-04 | Catálogo central de fabricantes, modelos, sistemas, componentes y características con acceso restringido. | Cumplido declarado | I03; templates.store.ts; contracts/equipment.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-05 | Versiones declarativas publicables e inmutables después de publicación. | Cumplido declarado | I03, I06; template_versions; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-06 | Definición validable de actividades, frecuencias, checklist, evidencia y escalamiento antes de publicar. | Cumplido declarado | I03, I06; templateInputSchema; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-07 | Captura progresiva de borrador con documentos y fotos; impedir envío incompleto o evidencia no limpia. | Cumplido declarado | I04; requests.store.ts; files.store.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-08 | Envío, revisión, información, aprobación y rechazo; activación condicionada a plantilla y validación. | Cumplido declarado | I04, I05; requests.store.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-09 | Código permanente único y verificable; folios definidos y protección de identidad de máquina. | Cumplido declarado | I05, I09; identifiers.test.ts; next_folio; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |

# Continuación de la matriz de criterios

| ID | Descripción del criterio | Estado registrado | Evidencia y alcance | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-10 | Expediente integral con estados operativo, técnico, sanitario y publicación separados. | Cumplido declarado | I05, I09, I10; machines.store.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-11 | Periodos de propiedad, ubicación y plantilla sin solapamientos y con historia conservada. | Cumplido declarado | I07, I09; machine_periods y exclusión GiST; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-12 | Traslado, retiro y transferencia autorizados y auditados; historia técnica y opción comercial documentada. | Cumplido declarado | I07, I09, I10; cierre declarado. Sin nuevo reporte específico del caso comercial opcional. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-13 | Calendarios iniciales vinculados a versión de plantilla y generación sin duplicados. | Cumplido declarado | I05, I06; scheduling.ts; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-14 | Nueva plantilla aplicada al trabajo futuro conservando definición histórica. | Cumplido declarado | I06; scheduled_activities; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-15 | Paneles centrales de cuentas, validaciones y plantillas con autorización administrativa. | Cumplido declarado | I03, I14; cierre declarado. Sin nuevo reporte de aceptación visual de paneles centrales. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-16 | Pantallas según UI/UX y AppFlow con estados, responsive, teclado y objetivo WCAG aplicable. | Cumplido declarado | I15; cierre declarado. Sin nueva matriz integral UI/UX o informe de accesibilidad. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |
| F4-17 | Suite de transferencias, contexto, concurrencia, integridad y auditoría con resultados trazables. | Cumplido declarado | I07 a I11, I14, I15; registro de 15 integraciones; confirmación de cierre del responsable. | C. I. Galeana Medrano 23/09/2026 |

# Base del cierre declarado

Se registra 17 de 17 criterios cumplidos por declaración de cierre, no 17 verificaciones independientes nuevas. Para F4-12, F4-15 y F4-16, el cambio de estado responde a la instrucción expresa del responsable. La evidencia técnica específica adicional no fue adjuntada; sus límites quedan visibles en la tabla. Sponsor: Eduardo, Tutor de Proyecto; firma de ratificación en el acta.

# Pruebas y trazabilidad del expediente

| Evidencia | Prueba de integración | Resultado CI |
| --- | --- | --- |
| I01 | PostgreSQL efímero y PostGIS | Aprobado |
| I02 | Sucursales, aislamiento y lector sin escritura | Aprobado |
| I03 | MFA administrativo y publicación inmutable | Aprobado |
| I04 | Borradores y evidencia no validada bloqueados | Aprobado |
| I05 | Información faltante, reenvío y aprobación atómica | Aprobado |
| I06 | Calendarios sin duplicación e historia al sustituir plantilla | Aprobado |
| I07 | Concurrencia, traslado ajeno y periodos solapados | Aprobado |
| I08 | Solo lectura y suspensión de membresía | Aprobado |
| I09 | Transferencia atómica y conservación de historia técnica | Aprobado |
| I10 | Retiro sin borrado y auditoría append-only | Aprobado |
| I11 | RLS y esquema inaccesible al navegador | Aprobado |
| I12 | Datos de cuenta con versión y aislamiento | Aprobado |
| I13 | Identidad existente y permisos en sesión activa | Aprobado |
| I14 | HTTP autenticado con validación y aislamiento | Aprobado |
| I15 | Chromium, CSRF, contexto, responsive y solo lectura | Aprobado |

CI inspeccionado: 15 integraciones con Chromium habilitado y 41 pruebas SQL adicionales. Son dos suites distintas; no se contabilizan como 41 pruebas totales. El responsable declara éxito contra la versión desplegada; los logs de CI conservados corresponden a entornos de prueba y no demuestran por sí mismos ejecución contra la URL pública.

CI: https://github.com/ice24vending/ICE24OS/actions/runs/35674648218
Infraestructura: https://github.com/ice24vending/ICE24OS/actions/runs/35674648213

Artifacts: docs/qa/phase-4/evidence/20260922-ci.json; extractos de jobs 106578458658 y 106580599477; 20260923-vercel-verification.md; 20260923-declaracion-cierre.md. Backup y RPO/RTO se documentan en el informe de ambiente, separados de los criterios funcionales.