# Informe técnico de verificación del ambiente destino

ICE24 OS • 23 de septiembre de 2026

100% Cumplido / Apto para despliegue / Habilitado Fase 5

Veredicto declarado por el responsable del proyecto el 23/09/2026. Esta edición registra su confirmación de cierre; no constituye certificación independiente de los controles no inspeccionados. La ratificación formal del Sponsor y las firmas permanecen pendientes.

# Ambiente y versión

Uso del proyecto: Preproducción. Proveedor: Vercel, equipo ice-24-os, proyecto ice-24-os-api. El despliegue está etiquetado Production por Vercel. URL: https://ice-24-os-api.vercel.app. Supabase: https://kuovqjekmootoaotmebh.supabase.co. SHA de referencia: 4211d6e26b0fcc27feed4edd0bb3e89cb727b502

El 23/09/2026 a las 17:19 UTC, las rutas /v1/health, /v1/health/live y /v1/health/ready respondieron HTTP 200 con status ok. La raíz devolvió HTTP 404 de aplicación. Se verificó el arranque tras el redeploy; estos endpoints no consultan la base de datos ni Storage.

# Checklist y procedencia de la evidencia

| Control | Resultado registrado | Procedencia |
| --- | --- | --- |
| Migraciones | Esquema aplicado; tablas núcleo, funciones y permisos consistentes. | Confirmación del responsable; sin listado SQL adjunto. |
| Identidad y acceso | CI valida aislamiento, MFA y solo lectura. No hay nuevo detalle de IAM/RBAC real del proveedor. | CI inspeccionado; cierre global declarado. |
| Almacenamiento | Proyecto Supabase identificado y consistencia de BD declarada. Cifrado, objetos y persistencia no inspeccionados en esta revisión. | Declaración y captura aportada; alcance limitado. |
| Antivirus y seguridad | Escaneo de secretos CI exitoso. No se aportó reporte de EDR, firmas antivirus o vulnerabilidades del despliegue. | CI inspeccionado; sin acreditación independiente adicional. |
| Recuperación | Restore local aislado exitoso; RPO de corte 0 min y RTO de BD 2 min 30 s. | Mediciones reportadas por el responsable. |

El veredicto expresa la decisión de cierre solicitada por el responsable. La declaración global no se presenta como inspección ejecutada de IAM, cifrado, EDR o ausencia de vulnerabilidades críticas. Tampoco atribuye al CI una validación del ambiente que sus logs no contienen.

# Respaldo y restauración reportados

| Campo | Dato proporcionado |
| --- | --- |
| Archivo | ice24os_supabase_backup_20260923.sql |
| Tamaño | 12.5 MB, reportado; no verificado contra el archivo. |
| Origen | PostgreSQL en Supabase, proyecto kuovqjekmootoaotmebh. |
| Destino de restauración | Instancia aislada de PostgreSQL / Supabase Local. |
| Resultado | Restauración probada y validada con éxito, según el responsable. |
| RPO reportado | 0 minutos: copia consistente sin pérdida en el punto de corte. |
| RTO reportado | 2 minutos y 30 segundos: inicio del comando de restauración hasta disponibilidad total de la BD. |

# Interpretación de las métricas

RPO 0 se refiere al punto de corte del respaldo probado; no acredita pérdida cero ante cualquier incidente ni la frecuencia de backups. RTO 2 min 30 s mide la restauración y disponibilidad de la BD local; no incluye necesariamente detección, provisión, objetos, identidad, DNS ni recuperación completa de la aplicación en Vercel.

Como referencia, ADR-018 propone RPO de datos de 15 minutos y RTO de 4 horas. Los tiempos reportados del ejercicio local están por debajo de esos valores, pero no bastan para certificar el RTO integral del ambiente destino ni los objetivos de objetos e identidad.

# Trazabilidad y custodia

Fuente: confirmación del responsable recibida el 23/09/2026 y registrada en docs/qa/phase-4/evidence/20260923-declaracion-cierre.md. No se recibió el archivo SQL, hash, comando ejecutado, log de restauración, conteos ni timestamps de inicio y fin. No se fabrican dichos artifacts. El responsable conserva su custodia para revisión y firma.

Responsable técnico, QA y SecOps: Calixto Isaac Galeana Medrano, Becario / Líder Técnico. Sponsor: Eduardo, Tutor de Proyecto. La evidencia pública de arranque y los logs CI permanecen separados de las confirmaciones operativas aportadas.