ICE24 OS

Documentación de Fase 1

Monorepo, contratos, calidad y entorno local

Versión documental
1.0 — cierre técnico de la Fase 1

Fecha de corte
24 de agosto de 2026

Estado
Fase implementada y validada localmente; pull request creado

Rama y commit
codex/feat-phase-1-foundation · 5d39f84

Documento confidencial de trabajo · ICE24

# Control del documento y resumen ejecutivo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Registrar qué se construyó, cómo se validó y qué queda por confirmar antes del merge o la siguiente fase. |
| Audiencia | Dirección, Producto, Ingeniería, QA, Seguridad y futuros colaboradores del proyecto. |
| Fuentes | Plan de Implementación, TASKS, README, runbooks, contratos y reportes TASK-F1-01 a TASK-F1-12. |
| Alcance | Fundación técnica; no incluye módulos funcionales de mantenimiento, sanidad, inventario, ventas o reparto. |

## Resumen ejecutivo

La Fase 1 convirtió la documentación de Fase 0 en una base de software ejecutable y reproducible. El proyecto ya posee un monorepo con cinco aplicaciones, nueve paquetes compartidos, contratos iniciales, TypeScript estricto, controles de calidad, pruebas, entorno local con Supabase/PostGIS y un pipeline de integración continua.

Resultado en términos sencillos
ICE24 OS todavía no implementa los procesos completos del negocio, pero ya tiene el terreno firme para construirlos sin empezar de cero ni mezclar responsabilidades. Un nuevo desarrollador puede instalar, validar, ejecutar y comprender la estructura con instrucciones versionadas.

14 workspaces compilables: 5 aplicaciones y 9 paquetes.

19 de 19 tareas de TypeScript y 14 de 14 builds verificados.

8 archivos con 16 pruebas unitarias; integración PostGIS habilitada y probada con Docker local.

API, OpenAPI, PWA, portal, workers y Supabase local comprobados por el usuario.

# Contenido

| Sección | Pág. | Sección | Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Contexto, alcance y objetivo | 4 | 13. Offline, PWA y privacidad | 16 |
| 2. Avance y valor entregado | 5 | 14. Calidad local y commits | 17 |
| 3. Arquitectura fundacional | 6 | 15. Estrategia de pruebas | 18 |
| 4. Monorepo y estructura | 7 | 16. CI y pull request | 19 |
| 5. Stack y decisiones de versión | 8 | 17. Operación local | 20 |
| 6. Superficies de aplicación | 9 | 18. Fixtures y documentación | 21 |
| 7. PWA y portal público | 10 | 19. Tareas F1-01 a F1-04 | 22 |
| 8. API y contratos | 11 | 20. Tareas F1-05 a F1-08 | 23 |
| 9. Workers | 12 | 21. Tareas F1-09 a F1-12 | 24 |
| 10. Paquetes compartidos | 13 | 22. Incidencias y aprendizajes | 25 |
| 11. Autorización y aislamiento | 14 | 23. Cierre y transición | 26 |
| 12. Supabase y PostGIS local | 15 |  |  |

Criterio de lectura
Las afirmaciones de implementación provienen del repositorio. Las validaciones de Docker, Supabase y páginas locales incorporan la confirmación posterior del usuario. Los checks remotos de GitHub se mantienen como confirmación operativa si todavía no aparecen en verde.

# 1. Contexto, alcance y objetivo

## 1.1 Punto de partida

Fase 0 cerró decisiones y preparó la ejecución. Fase 1 tenía una incertidumbre baja y una estimación de 3–4 semanas-persona equivalentes. Su dependencia principal era contar con el stack aprobado, política de versiones/licencias, repositorio y acceso a integración continua.

## 1.2 Objetivo aprobado

Objetivo de fase
Crear la estructura de ingeniería reproducible sobre la que se implementarán todos los módulos de ICE24 OS.

## 1.3 Incluido

Estructura de monorepo y límites de dependencias.

Aplicaciones base, paquetes compartidos y contratos iniciales.

TypeScript, formato, lint, hooks, pruebas y CI.

Supabase/PostGIS y servicios simulados para desarrollo.

Plantillas técnicas, fixtures y datos semilla sintéticos.

## 1.4 Fuera de alcance

No se implementaron reglas de mantenimiento, sanidad, inventario, suscripción, ventas, pedidos, GPS ni publicación documental. Tampoco se inventaron columnas Excel, límites sanitarios, códigos de máquina o plantillas externas todavía no aprobadas.

## 1.5 Criterio de salida

Un desarrollador o agente nuevo puede preparar el entorno, ejecutar pruebas y comprender la estructura sin instrucciones privadas adicionales. La evidencia reunida indica que este criterio se alcanzó para el entorno local.

# 2. Avance y valor entregado

El avance principal fue pasar de un proyecto descrito en documentos a una plataforma técnica que ya se instala, compila, prueba y ejecuta. Esta fase reduce el riesgo de que cada módulo futuro use reglas, versiones o estructuras incompatibles.

| Dimensión | Antes | Después de Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| Código | Documentación y decisiones | Monorepo ejecutable con lockfile |
| Aplicaciones | Arquitectura prevista | 5 superficies independientes |
| Reutilización | Límites conceptuales | 9 paquetes con dependencias explícitas |
| Contratos | Necesidades descritas | Zod, OpenAPI y política de versiones |
| Calidad | Criterios generales | Formato, lint, tipos, pruebas y hooks |
| Datos locales | Proveedor decidido | Supabase, PostgreSQL/PostGIS y migración |
| Entrega | Repositorio disponible | CI y pull request de la fundación |

## 2.1 Evidencia cuantitativa

14 workspaces sin ciclos prohibidos.

19/19 tareas de typecheck exitosas.

14/14 workspaces construidos.

8 archivos y 16 pruebas unitarias aprobadas.

Cinco procesos/superficies arrancados y verificados.

Valor para las siguientes fases
La Fase 2 puede concentrarse en infraestructura, despliegue y observabilidad; la Fase 3 podrá construir identidad y autorización sobre contratos y límites ya existentes.

# 3. Arquitectura fundacional

Figura 1. Relación entre aplicaciones, paquetes y herramientas fundacionales.

Se conserva la arquitectura de monolito modular definida en el TRD. Las aplicaciones pueden consumir paquetes; los paquetes no pueden depender de aplicaciones. Los dominios futuros deberán separar domain, application e infrastructure/interface, evitando introducir lógica de negocio exclusiva en controladores o pantallas.

Decisión clave
La separación actual permite desplegar cada superficie por separado sin asumir microservicios. Los contratos se comparten, pero la persistencia y las entidades ORM no se convierten en la interfaz pública del sistema.

# 4. Monorepo y estructura del repositorio

apps/       private-web · public-portal · api · worker · pdf-worker
packages/   contracts · ui · domain · authorization · database
            offline · config · observability · testing
infra/      contenedores y futura infraestructura desplegable
supabase/   configuración y migraciones del entorno local
tests/      integración contra dependencias reales
docs/       decisiones, contratos, runbooks y reportes

## 4.1 Organización

pnpm workspaces administra las 14 unidades; Turborepo coordina build, typecheck y tareas repetibles. El lockfile y las versiones exactas eliminan diferencias innecesarias entre estaciones y CI.

## 4.2 Reglas de límites

Aplicaciones → paquetes: permitido.

Paquetes → aplicaciones: prohibido.

contracts no conoce Prisma, UI ni IndexedDB.

domain no depende de frameworks o infraestructura.

database no exporta entidades Prisma como DTO.

check:boundaries detecta ciclos y dependencias internas prohibidas.

## 4.3 Resultado

La validación identificó 14 workspaces y no encontró ciclos prohibidos. Cada aplicación conserva scripts propios de build, desarrollo, arranque y typecheck, lo que reduce el acoplamiento operativo.

# 5. Stack y decisiones de versión

| Componente | Versión fijada | Uso |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 24.19.0 | Runtime LTS |
| pnpm | 11.19.0 | Gestor y workspaces |
| Turborepo | 2.10.11 | Orquestación |
| TypeScript | 6.0.3 | Tipado estricto |
| Next.js | 16.3.1 | PWA y portal |
| React | 19.2.8 | Interfaz |
| NestJS | 11.2.1 | API |
| Prisma | 7.9.1 | Capa de datos futura |
| Vitest | 4.1.11 | Pruebas unitarias |
| Testcontainers | 12.1.0 | Integración real |
| Supabase CLI | 2.115.0 | Servicios locales |

## 5.1 Decisiones relevantes

Dependencias directas fijadas y lockfile obligatorio.

ESM tipado como convención del workspace.

TypeScript 7.0.2 diferido: typescript-eslint 8.67 declara soporte hasta <6.1.

Imágenes locales con tags concretos; producción deberá usar digest en Fase 2.

Reproducibilidad
packageManager y engines documentan las versiones esperadas; pnpm install --frozen-lockfile es el método de instalación validado.

# 6. Superficies de aplicación

| Workspace | Tecnología | Responsabilidad inicial | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| @ice24/private-web | Next.js | PWA privada y BFF futuro | HTTP 200 · manifest |
| @ice24/public-portal | Next.js | Superficie pública aislada | HTTP 200 |
| @ice24/api | NestJS | REST bajo /v1 | health/docs 200 |
| @ice24/worker | Node/TS | Procesos asíncronos generales | arranque y cierre |
| @ice24/pdf-worker | Node/TS | Generación PDF aislada | arranque y cierre |

## 6.1 Independencia operativa

Cada superficie compila y arranca de forma independiente. La PWA, el portal y la API usan puertos separados; los workers no requieren levantar una interfaz web para validar su proceso base.

## 6.2 Lo que representa el esqueleto

Define dónde vivirá cada responsabilidad futura.

Prueba que los frameworks y versiones elegidos pueden convivir.

Permite añadir módulos verticales sin reorganizar todo el repositorio.

No afirma que los flujos funcionales del producto estén terminados.

Límite de alcance
Las pantallas muestran estados de referencia y la API sólo expone salud. Autenticación, base de negocio, jobs reales y generación de PDF se implementan en fases posteriores.

# 7. PWA privada y portal público

## 7.1 PWA privada

La aplicación privada incluye layout responsive, manifest web y registro de service worker. La pantalla fundacional contempla los estados que los módulos posteriores deberán resolver: carga, vacío, error, permiso denegado y modo lectura.

Disponible localmente en http://127.0.0.1:3000.

Manifest respondido y reconocido por Next.js.

El service worker evita cachear requests autenticados o datos protegidos.

Existe un paquete offline separado para operaciones pendientes y limpieza de datos.

## 7.2 Portal público

El portal público está separado de la PWA privada y corre en http://127.0.0.1:3002. Su propósito en esta fase es establecer el límite de exposición: no consume datos privados ni reutiliza una sesión autenticada.

## 7.3 Accesibilidad y revisión visual

Las páginas fueron abiertas manualmente y mostraron el contenido esperado. Antes de considerar la interfaz final todavía se requiere evidencia formal WCAG 2.2 AA: teclado, foco, contraste, zoom/reflow y capturas en móvil, tableta y escritorio.

Seguridad por separación
La superficie pública no es una variante de la aplicación privada; se mantiene como aplicación independiente para reducir exposición accidental y simplificar controles futuros.

# 8. API y contratos iniciales

## 8.1 API de referencia

La API NestJS adopta el prefijo /v1. GET /v1/health devuelve una respuesta mínima y /v1/docs publica OpenAPI. El endpoint no revela configuración, secretos ni estado interno de dependencias.

| Contrato | Contenido |
| --- | --- |
| Errores | Envelope normalizado y catálogo inicial de códigos |
| Paginación | Cursor y límite entre 1 y 100 |
| Identidad | Actor y contexto de cuenta/sucursal |
| Idempotencia | Llave y registro para comandos reintentables |
| Concurrencia | Versión esperada y ETag débil |
| Eventos | Actor, contexto, causalidad, sensibilidad y eventVersion |
| Salud | Respuesta mínima validada |

## 8.2 Política de versiones

API HTTP: /v1; cambios incompatibles requieren nueva versión mayor.

Eventos: envelope y eventVersion evolucionan por separado.

Excel: mecanismo reservado en versión 1; columnas siguen bloqueadas hasta recibir muestras reales.

Offline: IndexedDB inicia en esquema 1 y exige migraciones incrementales.

Contrato no equivale a permiso
El contexto recibido no autoriza una acción. @ice24/authorization debe comprobar membresía, acción y ámbito de forma independiente.

# 9. Workers y procesamiento asíncrono

Fase 1 reserva dos procesos independientes: un worker general y otro dedicado a PDF. La separación evita que tareas pesadas o con dependencias particulares interfieran con la API o la interfaz web.

| Proceso | Responsabilidad futura | Estado en Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| @ice24/worker | Jobs generales, notificaciones, sincronización o tareas programadas | Esqueleto compilable; log estructurado; arranque verificado |
| @ice24/pdf-worker | Generación y preparación aislada de documentos PDF | Esqueleto compilable; log estructurado; arranque verificado |

## 9.1 Validación realizada

Ambos procesos se iniciaron desde la raíz del repositorio y finalizaron con código 0. La primera ejecución falló porque pnpm se lanzó desde C:\Users\isaac, fuera del workspace; al cambiar a la carpeta ICE24OS, los filtros resolvieron correctamente.

## 9.2 Límites de diseño

No existen colas o jobs productivos todavía.

Los mensajes futuros deberán ser versionados, idempotentes y observables.

Un evento desconocido debe rechazarse visiblemente y dirigirse a DLQ.

El worker de PDF no convierte archivos privados en públicos por defecto.

Preparación, no automatización
La fase demuestra que los procesos tienen un hogar y un ciclo de ejecución; la lógica asíncrona real pertenece a las fases de dominio e infraestructura.

# 10. Paquetes compartidos

| Paquete | Responsabilidad fundacional |
| --- | --- |
| contracts | Esquemas Zod, errores, eventos, identidad y versionado |
| ui | Componentes y estilos reutilizables sin lógica de negocio |
| domain | Primitivas de dominio sin frameworks |
| authorization | Decisión deny-by-default por cuenta, acción y sucursal |
| database | Límite de persistencia, Prisma y semillas |
| offline | IndexedDB, operaciones pendientes y limpieza protegida |
| config | Lectura y validación de configuración |
| observability | Base de logging/correlación estructurada |
| testing | Fixtures sintéticos y utilidades de prueba |

## 10.1 Principios

Exports ESM tipados y dependencias explícitas.

No convertir Prisma en contrato de transporte.

No colocar lógica de negocio en ui, config u observability.

Mantener contratos consumibles sin base de datos.

El validador de grafo no detectó ciclos. Esta organización permite que las implementaciones futuras crezcan por dominio y compartan sólo capacidades deliberadamente estables.

# 11. Autorización, aislamiento y protección de datos

## 11.1 Denegación por defecto

authorize compara la cuenta de la membresía con la cuenta solicitada, comprueba la acción concedida y, cuando existe branchId, valida que la sucursal pertenezca al ámbito del actor. Cualquier desacuerdo devuelve una razón explícita de denegación.

| Comprobación | Resultado negativo |
| --- | --- |
| Cuenta | account_mismatch |
| Acción | action_not_granted |
| Sucursal/ámbito | scope_not_granted |
| Todas correctas | allowed: true · granted |

## 11.2 Evidencia

Pruebas positivas y negativas por cuenta, acción y sucursal.

Fixture con dos cuentas para demostrar aislamiento.

Contratos de contexto separados de la decisión de autorización.

Ninguna entidad Prisma exportada como DTO.

## 11.3 Alcance futuro

Las políticas específicas de cada módulo se incorporarán cuando se aprueben roles, acciones y estados del dominio. Fase 1 entrega el mecanismo mínimo y una regla segura: si no existe una concesión explícita, la acción no procede.

Defensa en profundidad
En fases posteriores, la autorización de aplicación se complementará con aislamiento en consultas y RLS cuando corresponda; una capa no sustituye a la otra.

# 12. Supabase, PostgreSQL/PostGIS y servicios locales

Supabase local es la dependencia principal de desarrollo. Proporciona PostgreSQL 17 con PostGIS, Auth, Storage, Studio e Inbucket. Una migración versionada habilita la extensión PostGIS; WireMock y un PostGIS independiente quedan como herramientas auxiliares.

| Servicio | Puerto | Uso |
| --- | --- | --- |
| Supabase API | 54321 | API local |
| PostgreSQL | 54322 | Base principal |
| Shadow DB | 54320 | Migraciones |
| Studio | 54323 | Inspección local |
| Inbucket | 54324 | Correo local |
| WireMock | 9080 | Adaptadores HTTP simulados |

## 12.1 Controles locales

Signup y acceso anónimo deshabilitados.

JWT local con expiración de 300 segundos.

Storage con límite de archivo de 25 MiB.

Mocks enlazados a loopback y sin credenciales productivas.

Variables locales desechables; .env no se versiona.

Validación del usuario
Docker Desktop, Supabase local, las páginas indicadas y las pruebas relacionadas funcionaron durante la guía de validación posterior al reporte inicial.

# 13. Offline, PWA y privacidad local

## 13.1 Esquema offline inicial

@ice24/offline crea la base IndexedDB ice24-private en versión 1. La colección pendingOperations registra identificador, cuenta, acción, fecha, versión esperada y estado: pending, synchronizing, failed o conflict.

| Control | Comportamiento |
| --- | --- |
| Versionado | Migraciones incrementales por versión de esquema |
| Conflicto | Estado visible; no sobrescritura silenciosa |
| Permiso revocado | Bloqueo de sincronización y recuperación |
| Cierre de sesión | clearProtectedLocalData elimina datos protegidos |
| Service worker | No cachea requests autenticados en Fase 1 |

## 13.2 Principios de seguridad

Cada operación pendiente conserva accountId.

Los fallos y conflictos no se convierten en éxito silencioso.

Una versión incompatible bloquea sincronización y ofrece recuperación.

El almacenamiento local futuro deberá limitarse a casos aprobados.

Alcance actual
No se implementó todavía el flujo offline de mantenimiento. Se establecieron el esquema, la limpieza y las reglas de compatibilidad que ese flujo deberá respetar.

# 14. Calidad local y disciplina de commits

| Control | Herramienta | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Formato | Prettier | Estilo consistente; check sin escritura |
| Lint | ESLint | Cero warnings permitidos |
| Tipos | TypeScript strict | Errores antes del runtime |
| Pre-commit | Husky | Ejecuta format:check y lint |
| Mensaje | commitlint | Conventional Commits |
| Editor | .editorconfig | Convenciones básicas compartidas |

## 14.1 TypeScript estricto

La configuración común activa strict, exactOptionalPropertyTypes, noUncheckedIndexedAccess, retornos y overrides explícitos. Los decoradores requeridos por Nest se mantienen en su configuración específica.

## 14.2 Flujo de commit

pnpm format
git add .
git commit -m "feat(core): establish phase one foundation"

Durante el commit, Prettier detectó next-env.d.ts y package.json fuera de formato. Se ejecutó el formateador, se volvieron a agregar los cambios y el commit se creó con mensaje convencional.

Regla práctica
Los hooks ayudan localmente, pero pueden omitirse. GitHub Actions repite los gates para que la calidad no dependa de una sola estación.

# 15. Estrategia de pruebas y resultados

| Nivel | Implementación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Vitest único runner | 8 archivos · 16 pruebas |
| Contratos | Zod, límites y errores | Casos válidos/negativos |
| Autorización | Cuenta, acción, sucursal | Permitidos y denegados |
| Offline | Versión, estado y limpieza | Pruebas unitarias |
| Fixtures | Dos tenants sintéticos | Aislamiento y correo no entregable |
| Integración | Testcontainers + PostGIS | Ejecución local con Docker |
| Build | Turborepo | 14/14 workspaces |

## 15.1 Comandos de referencia

pnpm check
pnpm build
pnpm test:integration

## 15.2 Qué cubre pnpm check

Prettier en modo verificación.

ESLint con máximo de warnings en cero.

Typecheck en todos los workspaces.

Límites y ciclos del monorepo.

Suite unitaria Vitest.

Evidencia de integración
Testcontainers usa un PostGIS efímero real y lo elimina al finalizar; el fallo por ausencia de Docker no se convirtió en skip o mock.

# 16. Integración continua y pull request

El workflow .github/workflows/ci.yml se ejecuta en pull requests y en pushes a main. Usa permisos mínimos de lectura, cancela ejecuciones obsoletas y separa calidad de integración.

| Job | Pasos | Tiempo máximo |
| --- | --- | --- |
| quality | Checkout, pnpm congelado, check, build y Gitleaks | 20 min |
| integration | Checkout, instalación congelada y test:integration | 15 min |

## 16.1 Estado Git

Rama: codex/feat-phase-1-foundation.

Commit: 5d39f84 — feat(core): establish phase one foundation.

Rama publicada en origin y pull request creado por el usuario.

Estado exacto de checks remotos y aprobación: confirmar en GitHub antes del merge.

## 16.2 Protección recomendada

Configurar main para requerir los jobs quality e integration, revisión de pull request y bloqueo de merge cuando existan checks pendientes o fallidos. La rama debe actualizarse si main avanza antes de integrar.

Condición de merge
No omitir CI para compensar un problema local. Resolver el origen, actualizar evidencia y mantener el historial del pull request.

# 17. Operación local: guía condensada

## 17.1 Preparación

cd "C:\Users\isaac\OneDrive\Documentos\ICE24OS"
corepack prepare pnpm@11.19.0 --activate
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm check
pnpm build

## 17.2 Infraestructura y aplicaciones

pnpm local:infra
pnpm dev:private       # http://127.0.0.1:3000
pnpm dev:api           # http://127.0.0.1:3001/v1/health
pnpm dev:public        # http://127.0.0.1:3002
pnpm --filter @ice24/worker dev
pnpm --filter @ice24/pdf-worker dev

## 17.3 Integración y apagado

pnpm test:integration
pnpm local:infra:stop

Docker Desktop debe estar activo para Supabase y Testcontainers.

Todos los comandos pnpm filtrados deben ejecutarse desde la raíz del repositorio.

No usar datos reales ni secretos productivos en el entorno local.

Si un puerto está ocupado, detener el proceso conflictivo antes de cambiar contratos compartidos.

# 18. Fixtures, semillas y documentación normalizada

## 18.1 Dataset sintético

El dataset versión 1 es determinista y contiene dos cuentas aisladas y dos usuarios ficticios. Usa dominios .invalid y la marca isSynthetic, evitando correos entregables o información personal real.

| Incluido | Excluido deliberadamente |
| --- | --- |
| Dos tenants | Datos de clientes reales |
| Usuarios ficticios | Correos entregables |
| Identificadores deterministas | Códigos de máquina reales |
| Marca isSynthetic | Límites sanitarios no aprobados |
| Semilla fundacional | Plantillas de mantenimiento ausentes |

## 18.2 Plantillas técnicas

ADR: contexto, decisión, alternativas y consecuencias.

Runbook: señales, diagnóstico, recuperación y rollback.

Threat model: activos, fronteras, amenazas y controles.

README de módulo: propósito, permisos, métricas, pruebas y operación.

Principio de privacidad
Los entornos de desarrollo y CI deben poder reproducir escenarios sin copiar datos productivos. Las plantillas no sustituyen las aprobaciones humanas correspondientes.

# 19. Trazabilidad de tareas F1-01 a F1-04

| Tarea | Resultado | Evidencia | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Monorepo pnpm/Turbo | 14 workspaces; lockfile; boundaries | Protección de main |
| F1-02 | 5 aplicaciones base | 5 builds; HTTP 200; workers | Evidencia WCAG |
| F1-03 | 9 paquetes compartidos | Sin ciclos; pruebas de aislamiento | Políticas por dominio |
| F1-04 | TypeScript estricto | 19/19 tareas | Reevaluar TS 7 |

## 19.1 F1-01 — Monorepo

Definió package.json raíz, pnpm-workspace.yaml, turbo.json, .nvmrc y scripts reproducibles. El commit conserva versiones exactas y el workspace se instala correctamente con pnpm 11.19.

## 19.2 F1-02 — Aplicaciones base

Creó PWA, portal, API, worker y PDF worker. Las interfaces cubren estados fundacionales y separan datos privados de la superficie pública.

## 19.3 F1-03 — Paquetes compartidos

Estableció límites de dominio, contratos, autorización, base de datos, offline, configuración, observabilidad, pruebas y UI sin introducir ciclos.

## 19.4 F1-04 — TypeScript

Centralizó reglas estrictas y configuraciones por tipo de workspace. La versión 6.0.3 se fijó por compatibilidad del ecosistema actual.

Estado
Las cuatro tareas están implementadas. Sus seguimientos son endurecimiento o validación adicional, no ausencia del entregable fundacional.

# 20. Trazabilidad de tareas F1-05 a F1-08

| Tarea | Resultado | Evidencia | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-05 | Calidad y commits | Prettier, ESLint, Husky, commitlint | Clon limpio/otros SO |
| F1-06 | Versionado | /v1; eventos/Excel/offline v1 | Muestras Excel |
| F1-07 | Contratos iniciales | Zod; OpenAPI 200; pruebas negativas | Snapshots futuros |
| F1-08 | Dependencias locales | Supabase/PostGIS/WireMock; runbook | Uso continuo de Docker |

## 20.1 F1-05 — Calidad

Los checks locales fallan de manera visible cuando hay formato o lint incorrectos. Husky valida antes del commit y commitlint mantiene historial convencional.

## 20.2 F1-06 — Compatibilidad

API, eventos, Excel y offline evolucionan con versiones independientes. No se adivinan columnas Excel ni se aceptan eventos parcialmente comprendidos.

## 20.3 F1-07 — Contratos

Los esquemas iniciales son consumibles sin Prisma y se validan en runtime. Salud y OpenAPI demuestran el patrón de exposición bajo /v1.

## 20.4 F1-08 — Entorno local

La configuración fija puertos, versiones, healthchecks y recuperación. La validación posterior del usuario cerró el pendiente original de Docker/Supabase local.

Estado
Las cuatro tareas están implementadas. Excel permanece reservado hasta recibir insumos reales, tal como exige el alcance.

# 21. Trazabilidad de tareas F1-09 a F1-12

| Tarea | Resultado | Evidencia | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-09 | Pruebas | 16 unitarias; Testcontainers PostGIS | Checks CI |
| F1-10 | CI inicial | quality, integration y Gitleaks | Checks/protección main |
| F1-11 | Plantillas | ADR, runbook, threat model, módulo | Validar primer uso |
| F1-12 | Fixtures/semillas | 2 tenants; .invalid; isSynthetic | Plantillas reales |

## 21.1 F1-09 — Pruebas

Vitest unifica la suite rápida y Testcontainers verifica PostgreSQL/PostGIS real. La prueba no se degrada a mock cuando falta Docker.

## 21.2 F1-10 — CI

GitHub Actions repite instalación congelada, check, build, integración y escaneo de secretos con permisos mínimos y cancelación de ejecuciones obsoletas.

## 21.3 F1-11 — Plantillas

La documentación futura cuenta con formatos comunes para decisiones, operación, amenazas y módulos, facilitando revisión humana y trabajo asistido por IA.

## 21.4 F1-12 — Datos de prueba

El dataset permite probar aislamiento sin datos personales ni reglas inventadas. Las semillas de mantenimiento esperan los insumos aprobados de Fase 0.

Estado
Las cuatro tareas están implementadas; el pull request habilita la evidencia remota del workflow y la revisión antes de merge.

# 22. Incidencias encontradas y aprendizajes

| Incidencia | Causa | Resolución / aprendizaje |
| --- | --- | --- |
| corepack enable: EPERM | Intento de escribir en Program Files sin privilegios | corepack prepare activó pnpm; no bloqueó el desarrollo |
| pnpm sin package.json | Comando ejecutado desde C:\Users\isaac | Cambiar primero a la raíz ICE24OS |
| Engine warning Node 24.19 | pnpm inspeccionó proyectos externos de Antigravity | Trabajar dentro del workspace correcto |
| Commit bloqueado | Tres archivos fuera del formato Prettier | Ejecutar pnpm format, agregar y repetir commit |
| Supabase .temp en lint | Artefactos locales entraban al escaneo | Ignorar supabase/.branches y supabase/.temp |
| Docker inicialmente ausente | Sin runtime de contenedores | Activar Docker Desktop y repetir Supabase/Testcontainers |

## 22.1 Lecciones operativas

Confirmar siempre la carpeta actual antes de usar filtros pnpm.

Tratar warnings de engines externos como señal de contexto incorrecto.

Resolver hooks; no usar --no-verify como atajo habitual.

Separar archivos generados locales del código que revisa ESLint.

Mantener Docker activo sólo cuando se prueban dependencias reales.

Resultado
Ninguna incidencia requirió debilitar pruebas, seguridad o reglas de calidad. Las correcciones quedaron documentadas o versionadas.

# 23. Cierre de Fase 1 y transición

## 23.1 Dictamen de cierre

Fase 1 completada
La fundación técnica está implementada, se validó localmente y se publicó en un pull request. El objetivo y el criterio de salida de la fase se consideran alcanzados para continuar, sujeto a los checks y revisión del repositorio antes del merge.

## 23.2 Confirmaciones antes del merge

- Verificar en GitHub que quality e integration estén en verde.

- Revisar que Gitleaks no reporte secretos y que la conversación del PR quede resuelta.

- Configurar protección de main para exigir checks y revisión.

- Conservar evidencia manual de accesibilidad y responsive cuando se cierre la interfaz fundacional.

## 23.3 Riesgos y deuda controlada

Reevaluar TypeScript 7 cuando typescript-eslint declare soporte.

Agregar snapshots OpenAPI con el primer módulo privado.

Definir plantillas de mantenimiento, formatos Excel y límites sanitarios sólo con insumos aprobados.

Sustituir tags de imágenes productivas por digest en Fase 2.

## 23.4 Siguiente paso

La Fase 2 debe construir infraestructura como código, ambientes aislados, secretos, telemetría, health/readiness, despliegue y recuperación. Debe reutilizar las cinco aplicaciones y nueve paquetes actuales, sin convertir los pendientes funcionales en valores ficticios.

## 23.5 Fuentes principales

context/Implementation_Plan.md · context/TASKS.md · docs/backlog/phase-1-status.md · docs/engineering/* · docs/contracts/* · docs/runbooks/local-development.md · docs/tasks/task-f1-01.md a task-f1-12.md · README.md.