ICE24 OS

# Documentación actual
del proyecto

Estado funcional y técnico · presupuesto aceptado · visión de la primera versión

Versión documental
1.1 — línea base con plataforma y presupuesto actualizados

Fecha de corte
18 de agosto de 2026

Estado
Borrador consolidado para revisión y aprobación

Plataforma objetivo
Aplicación web progresiva en Vercel con Supabase PostgreSQL/Auth/Storage

Documento confidencial de trabajo · ICE24

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Consolidar el estado actual del proyecto y servir como referencia para Fase 1. |
| Fuentes | context/*.md y docs/*.md del repositorio ICE24OS. |
| Audiencia | Dirección, Producto, Ingeniería, Seguridad, Operación, Sanidad y Jurídico. |
| Alcance | Decisiones vigentes, MVP-1, arquitectura, presupuesto, riesgos y ruta inmediata. |

## Resumen ejecutivo

ICE24 OS continúa en definición avanzada: aún no existe una aplicación desplegada, pero la línea base documental ya permite iniciar el monorepo, publicar una URL de desarrollo y construir una rebanada vertical de mantenimiento con datos sintéticos.

Decisión principal La primera entrega real será el MVP-1: una PWA privada para una cuenta piloto que permite gestionar sucursales y máquinas, crear y asignar órdenes de mantenimiento, ejecutar checklists con fotografías incluso con conectividad intermitente, sincronizar, revisar historial y conservar auditoría.

| Dimensión | Línea base actual |
| --- | --- |
| Plataforma | Vercel para web/funciones · Supabase para PostgreSQL, Auth y Storage |
| Aplicación | PWA responsive · Next.js + NestJS · TypeScript |
| Datos | Supabase PostgreSQL/PostGIS + RLS como defensa adicional |
| Identidad | Supabase Auth · Authorization Code + PKCE · patrón BFF |
| Capacidad piloto | 1 cuenta · hasta 5 sucursales · 25 máquinas · 20 usuarios (supuesto) |
| Presupuesto | $2,000 MXN/mes de gasto fijo operativo; Stripe variable por separado |
| Disponibilidad | 99.5% mensual para PWA+BFF y API privada |
| Continuidad | RPO 15 min · RTO 4 h para datos transaccionales |

# Contenido

- Visión, problema y objetivos

- Estado actual del proyecto

- Usuarios, roles y autorización

- Alcance funcional y releases

- MVP-1: definición de la primera versión

- Así se verá la primera versión

- Escenario operativo de punta a punta

- Arquitectura de solución en Vercel y Supabase

- Stack y estructura técnica

- Datos, seguridad e identidad

- Offline, archivos, observabilidad y continuidad

- Entornos, costos y despliegue

- Calidad y criterios de aceptación

- Estado de Fase 0 y gates

- Riesgos, bloqueos y decisiones abiertas

- Ruta recomendada

- Anexos: decisiones y documentos fuente

Cómo leer este documento Los elementos marcados como línea base o aceptados habilitan construcción. Los elementos en revisión requieren aprobación. Los bloqueos externos impiden activar funciones específicas, pero no detienen el esqueleto web ni el flujo piloto de mantenimiento.

# 1. Visión, problema y objetivos

## 1.1 Visión

ICE24 OS será la plataforma web de operación y trazabilidad para administrar cuentas, sucursales, máquinas, mantenimiento, evidencias, cumplimiento y, en releases posteriores, inventario, ventas, pedidos y publicación técnica/sanitaria.

## 1.2 Problema que resuelve

Información operativa dispersa entre hojas, mensajes, fotografías y archivos sin historial consistente.

Dificultad para conocer qué máquina requiere atención, quién es responsable y qué evidencia existe.

Riesgo de mezclar información entre empresas, sucursales o perfiles con distintos privilegios.

Conectividad variable en campo y necesidad de conservar avance sin duplicar operaciones.

Necesidad de publicación deliberada y separada de información privada, técnica o sanitaria.

## 1.3 Objetivos del primer ciclo

| Objetivo | Resultado observable |
| --- | --- |
| Disponibilidad web | Entorno de desarrollo accesible por URL desde Fase 1. |
| Flujo completo | Orden de mantenimiento creada, ejecutada, sincronizada y auditada. |
| Seguridad por diseño | Separación por cuenta, autorización de servidor y mínimo privilegio. |
| Aprendizaje del piloto | Medir adopción, cumplimiento, sincronización e incidentes durante 60 días. |
| Base extensible | Monolito modular y contratos estables para agregar dominios sin rehacer la plataforma. |

## 1.4 Principios

Denegación por defecto; separación estricta entre identidad, cuenta, ámbito y acción.

El servidor autoriza; ocultar la interfaz no concede ni revoca permisos.

Una rebanada vertical útil antes de ampliar dominios.

Infraestructura reproducible, imágenes inmutables y secretos fuera del repositorio.

Operación offline explícita, auditable e idempotente.

No publicar/eliminar información regulada sin aprobación y trazabilidad.

# 2. Estado actual del proyecto

La Fase 0 cuenta con entregables documentales para gobierno, producto, plataforma, stack, identidad, autorización, continuidad, integraciones, soporte, incidentes y backlog. El proyecto todavía no es una aplicación desplegada: la siguiente fase crea el monorepo, los servicios base y el primer entorno web.

| Área | Estado | Qué existe hoy |
| --- | --- | --- |
| Producto | En revisión | MVP-1 definido, métricas de éxito y alcance excluido. |
| Plataforma | Aceptada | Vercel + Supabase; tope fijo de $2,000 MXN/mes. |
| Stack | Aceptado | Node 24 LTS, Next.js, NestJS, Vitest y Playwright. |
| Identidad | En revisión | Supabase Auth, BFF, sesiones, 2FA y recuperación propuestos. |
| Autorización | En revisión | 9 roles base, RBAC+ABAC y pruebas negativas obligatorias. |
| Continuidad | En revisión | SLO, RPO/RTO, retención y pruebas de restauración. |
| Backlog | Documentado | Épicas trazables y orden inicial de releases. |
| Implementación | Pendiente Fase 1 | No hay todavía código de aplicación ni infraestructura aprovisionada. |

Gate habilitado Puede iniciarse Fase 1 y desplegarse un esqueleto con datos sintéticos. No se autoriza todavía cargar datos reales, publicar contenido sanitario o activar importaciones Excel.

## 2.1 Madurez de las decisiones

Aceptado para construcción: stack técnico y Vitest.

Aceptado para implementación: Vercel, Supabase y tope operativo de $2,000 MXN al mes.

En revisión funcional u operativa: MVP, RACI, identidad, autorización, continuidad, proveedores, soporte e incidentes.

Bloqueado por insumos externos: Excel reales, plantillas aprobadas y dictamen sanitario/jurídico.

# 3. Usuarios, roles y autorización

El modelo distingue identidad global, relación con una cuenta, ámbito de operación y acción solicitada. Cada comando es autorizado por la API mediante RBAC+ABAC; la regla base es denegar.

| Código | Rol | Ámbito máximo |
| --- | --- | --- |
| IA | ICE24 Admin | Global, sólo acciones explícitas |
| IO | ICE24 Operaciones | Global operativo, sin secretos ni cobros |
| OW | Propietario de cuenta | Su cuenta y recursos asociados |
| TC | Técnico | Asignaciones y máquinas autorizadas |
| OP | Operador | Sucursal/máquinas asignadas |
| SA | Responsable sanitario | Ámbito sanitario asignado |
| DV | Repartidor | Asociaciones, pedidos y evidencia propios |
| RA | Restaurante Admin | Su negocio y pedidos |
| AU | Consulta/Auditor | Lectura/exportación expresamente concedida |

## 3.1 Controles reservados

Alta global, revocación global y overrides documentados: sólo ICE24 Admin.

Publicación sanitaria: Responsable Sanitario y, cuando aplique, segunda aprobación ICE24.

Recuperación manual: dos operadores distintos; nadie se autoaprueba.

Cuenta en modo lectura: permite consulta autorizada y bloquea comandos.

Descargas confidenciales y acciones críticas: auditadas y con reautenticación cuando corresponda.

## 3.2 Clases de datos

| Clase | Ejemplos | Regla |
| --- | --- | --- |
| Pública | Versión deliberadamente publicada | Sólo datos aprobados para portal público |
| Interna | Estados y catálogos | Usuario autenticado con módulo y ámbito |
| Confidencial | Contacto, ubicación, costos, ventas | Mínimo privilegio; descarga auditada |
| Restringida | Recuperación, fiscal, originales, auditoría | Acción nominativa; nunca en logs |

# 4. Alcance funcional y releases

El alcance completo del producto permanece como roadmap. La estrategia evita intentar todos los dominios antes de obtener evidencia real con mantenimiento.

| Release | Propósito | Dominios principales |
| --- | --- | --- |
| MVP-1 | Piloto web de mantenimiento | Identidad, cuentas, sucursales, máquinas, órdenes, checklist, fotos, offline, historial y auditoría |
| MVP-2 | Piloto técnico-sanitario | Bitácoras, laboratorio/restricciones mínimas y documentos/portal indispensables, sólo tras validación |
| Siguientes | Expansión operativa | Inventario, costos, ventas, tarjetas, pedidos, reparto, suscripción y publicación ampliada |

## 4.1 Incluido en MVP-1

Inicio de sesión, recuperación y selección de contexto de cuenta.

Administración mínima de una cuenta piloto, sucursales, máquinas y asociaciones de usuarios.

Mantenimiento preventivo/correctivo, tickets, órdenes, asignación, prioridades y vencimientos.

Ejecución móvil con checklist, notas, fotografías, guardado local y sincronización.

Conflicto controlado, historial, auditoría y notificaciones transaccionales.

PWA instalable y responsive para escritorio, Android e iOS soportados.

## 4.2 Fuera de MVP-1

Reglas sanitarias publicables, laboratorio y límites normativos.

Portal público/QR y publicación de documentos regulados.

Inventario avanzado, Excel de ventas, tarjetas, pedidos y reparto.

Cobro automático; Stripe puede evaluarse en sandbox sin condicionar el piloto.

Migración masiva; sólo carga inicial controlada y auditable.

# 5. MVP-1: definición de la primera versión

Hipótesis de valor Si una cuenta piloto puede programar, ejecutar y demostrar mantenimiento desde una misma aplicación web —aun con red intermitente— ICE24 obtendrá trazabilidad operativa y evidencia suficiente para decidir la siguiente expansión.

## 5.1 Capacidad de referencia

| Elemento | Supuesto de piloto |
| --- | --- |
| Cuentas | 1 |
| Sucursales | Hasta 5 |
| Máquinas | Hasta 25 |
| Usuarios | Hasta 20 |
| Plataformas | Escritorio web, Android PWA e iOS PWA |
| Datos | Sintéticos en desarrollo; reales sólo después de gates de producción |

## 5.2 Métricas de los primeros 60 días

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Invitados que completan primer acceso | >= 80% |
| Órdenes asignadas completadas en PWA | >= 70% |
| Actividades completadas antes de vencer | >= 85% |
| Sincronizaciones sin soporte | >= 98% |
| Incidentes P0/P1 por pérdida/exposición | 0 |
| Usuarios piloto activos semanalmente | >= 60% |

# 6. Así se verá la primera versión

Las siguientes pantallas son una visualización conceptual, no una interfaz implementada. Mantienen la identidad azul de ICE24, estados comprensibles por texto y color, navegación clara en escritorio y controles táctiles con estado de sincronización visible en móvil.

## 6.1 Escritorio: tablero de mantenimiento

Figura 1. Concepto de la vista inicial para propietario u operaciones.

Resumen inmediato de carga, vencimientos y cumplimiento.

Filtro por cuenta y sucursal sin mezclar ámbitos.

Acceso visible a órdenes, máquinas, historial y auditoría según permisos.

Estados comprensibles por texto y color; el color nunca es la única señal.

## 6.2 Móvil: ejecución de una orden

Figura 2. Concepto de la experiencia de campo en PWA instalada.

Comportamiento clave La pérdida de red no borra el trabajo ni simula una sincronización. La aplicación muestra que está offline, guarda comandos y fotografías en el dispositivo, conserva identificadores idempotentes y sincroniza cuando vuelve la conectividad.

## 6.3 Pantallas mínimas

| Superficie | Pantallas del primer corte |
| --- | --- |
| Acceso | Inicio de sesión, 2FA cuando aplique, recuperación y selección de cuenta |
| Administración | Resumen, sucursales, máquinas, usuarios/asociaciones |
| Mantenimiento | Listado, detalle, creación/asignación, ejecución, conflicto e historial |
| Auditoría | Eventos por recurso, actor, fecha y acción; exportación sólo autorizada |
| Sistema | Estado offline/sincronización, notificaciones y sesión |

# 7. Escenario operativo de punta a punta

Figura 3. Flujo principal que debe quedar demostrable en el MVP-1.

- El usuario inicia sesión mediante Supabase Auth. Los roles críticos usan TOTP y el navegador sólo recibe una cookie BFF segura.

- Selecciona la cuenta y sucursal. El servidor valida que la relación continúe activa.

- Un propietario u operador autorizado crea la orden, selecciona máquina, prioridad, fecha y técnico.

- El técnico abre su lista asignada, descarga la tarea y ejecuta checklist, notas y fotografías.

- Si no hay red, la PWA conserva comandos pendientes y muestra límites de almacenamiento y estado local.

- Al reconectar, sincroniza de forma idempotente. Un conflicto no se sobreescribe silenciosamente; se resuelve con contexto.

- La orden cerrada aparece en historial con evidencia, responsables, tiempos y eventos de auditoría.

## 7.1 Resultado demostrable

Durante una demostración, el equipo deberá poder alternar entre escritorio y móvil, provocar una pérdida de red controlada, completar al menos una actividad offline, reconectar y comprobar que el historial del servidor conserva exactamente una operación y la evidencia correspondiente.

# 8. Arquitectura de solución en Vercel y Supabase

Figura 4. Línea base aceptada; cuotas, residencia y términos comerciales se verifican antes de producción.

## 8.1 Despliegues y servicios

| Componente | Servicio propuesto | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| PWA + BFF | Next.js en Vercel | Interfaz privada, cookie segura y llamadas de usuario |
| API | NestJS en funciones Vercel | Negocio, autorización, persistencia y auditoría |
| Identidad | Supabase Auth | Credenciales, sesiones, recuperación y TOTP |
| Datos | Supabase PostgreSQL/PostGIS | Fuente de verdad, migraciones y RLS adicional |
| Objetos | Supabase Storage | Cuarentena, originales y URLs firmadas temporales |
| Asíncrono | Cron/funciones y adaptadores | Trabajos cortos e idempotentes; ampliar sólo con ADR |
| Operación | CI/CD y dashboards | Preview, promoción, cuotas, alertas y telemetría |

# 9. Stack y estructura técnica

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Runtime/lenguaje | Node.js 24 LTS · TypeScript estricto |
| Monorepo | pnpm workspaces · Turborepo |
| Web/PWA | Next.js · React · App Router · Dexie/IndexedDB |
| API/workers | NestJS · REST/OpenAPI |
| Persistencia | PostgreSQL/PostGIS · Prisma + SQL explícito |
| Pruebas | Vitest unitario · Playwright E2E/PDF · Testcontainers |
| Entrega | CI/CD · Vercel · Supabase CLI/migraciones |
| Observabilidad | OpenTelemetry · dashboards · Sentry/PostHog opcionales |

## 9.1 Arquitectura de aplicación

Se adopta un monolito modular: un contrato de API independiente, módulos de dominio con límites explícitos y procesamiento asíncrono cuando aporta confiabilidad. No se justifican microservicios ni Kubernetes en el piloto.

## 9.2 Estructura de repositorio prevista

apps/web — PWA privada y BFF.

apps/api — API NestJS y contrato OpenAPI.

apps/portal — portal público futuro.

apps/worker y apps/pdf — procesamiento asíncrono y documentos.

packages/* — dominio, autorización, UI, contratos, configuración y utilidades compartidas.

infra/* — configuración declarativa, migraciones, entornos y políticas de despliegue.

## 9.3 Política de versiones

Fase 1 fijará versiones exactas en packageManager, runtime, imágenes y lockfile. No se usarán RC/beta/canary en componentes críticos. Parches críticos se aplicarán dentro de 72 horas cuando exista una corrección compatible.

# 10. Datos, seguridad e identidad

## 10.1 Identidad y sesión

| Control | Valor propuesto |
| --- | --- |
| Protocolo | OIDC Authorization Code + PKCE mediante BFF |
| Access token | 5 minutos |
| Sesión inactiva | 30 min administración; hasta 8 h en campo con bloqueo/reauth sensible |
| Duración absoluta | 12 horas |
| Recordar dispositivo | Deshabilitado en piloto |
| 2FA | TOTP obligatorio para ICE24 Admin, propietarios, responsables sanitarios y publicadores |
| Recuperación | Enlace de un uso; casos excepcionales con dos personas y auditoría |

## 10.2 Invariantes de datos

Todas las entidades de negocio quedan vinculadas al tenant/cuenta aplicable.

Los identificadores de cliente para sincronización permiten idempotencia y detección de duplicados.

Los objetos binarios no se almacenan en PostgreSQL; sólo metadatos y referencias.

Los originales privados no se convierten en públicos por compartir un enlace interno.

Auditoría append-only para acciones relevantes; datos restringidos no aparecen en logs.

PostGIS y las reglas geoespaciales permanecen bajo SQL explícito cuando Prisma no alcanza.

## 10.3 Defensa en profundidad

Cookie HttpOnly/Secure/SameSite, CSP y cabeceras, validación de entrada, autorización por comando, variables protegidas por entorno, RLS como defensa adicional, cifrado administrado, escaneo antimalware, mínimo privilegio y pruebas negativas por cuenta, acción, ámbito y sensibilidad.

# 11. Offline, archivos, observabilidad y continuidad

## 11.1 Modo offline

| Condición | Respuesta esperada |
| --- | --- |
| Red estable | Operación completa |
| Alta latencia | Feedback visible y cargas reanudables |
| Pérdida intermitente | Reintentos idempotentes y estado visible |
| Sin red | Sólo tareas de mantenimiento previamente sincronizadas |
| Límite local | 7 días, 50 tareas, 200 fotos o 1 GB; advertencia al 80% |

## 11.2 Ciclo de archivos

- Carga a bucket privado de cuarentena mediante autorización temporal.

- Un adaptador antimalware todavía por seleccionar analiza la cuarentena; fallo o timeout mantiene el archivo bloqueado.

- Sólo un resultado limpio permite promoción a originales/derivados.

- Descargas con URLs firmadas de corta duración; exportaciones generadas por tiempo limitado.

## 11.3 Operación y continuidad

| Indicador | Objetivo |
| --- | --- |
| Disponibilidad privada | 99.5% mensual |
| Lectura API común | p95 <= 500 ms |
| Escritura API común | p95 <= 800 ms |
| LCP principal | p75 <= 2.5 s |
| Datos transaccionales | RPO 15 min · RTO 4 h |
| Restauración | Prueba trimestral antes de disponibilidad general |

# 12. Entornos, costos y despliegue

| Entorno | Uso | Datos y aislamiento |
| --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo | Sintéticos · PostgreSQL/Supabase local o proyecto controlado |
| CI | Pruebas efímeras | Fábricas y sintéticos · dependencias aisladas |
| Preview | Validación por cambio | Vercel Preview · sin secretos productivos |
| Staging | Pruebas de release | Proyectos Vercel/Supabase no productivos |
| Production | Piloto y operación | Proyectos productivos separados · mínimo privilegio |

## 12.1 Estrategia de despliegue

CI valida formato, tipos, pruebas y contratos antes de crear un Preview Deployment.

Staging y producción usan proyectos Vercel y Supabase separados y variables protegidas.

Las migraciones PostgreSQL se versionan y se promueven con revisión humana.

Trabajos largos, colas persistentes o nuevos servicios requieren prueba de límites, presupuesto y ADR.

Ningún entorno puede cambiar automáticamente a un plan que exceda el monto autorizado.

## 12.2 Implementación del presupuesto aceptado

Límite aprobado El gasto fijo operativo, incluidas las herramientas de desarrollo consideradas, no puede superar $2,000 MXN al mes. Stripe se controla y reporta aparte como costo variable por transacción.

| Concepto | MVP / inicio | Producción comercial | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta IA | $350–400 MXN/mes | $350–400 MXN/mes | Incluida en el tope |
| Vercel | Hobby · USD 0 | Pro · ~ $350 MXN/mes | Cambiar al monetizar o por licencia |
| Supabase | Free · USD 0 | Pro · ~ $450 MXN/mes | Escalar por capacidad, continuidad o seguridad |
| Dominio/DNS | ~ $250 MXN/año | ~ $250 MXN/año | Renovación anual; DNS gratuito cuando aplique |
| Correo y monitoreo | Capas gratuitas | USD 0–20/mes | Usar sólo el remanente aprobado |
| Stripe | Sin costo fijo | 3.6% + $3 MXN/transacción | Variable; conciliación y webhooks |

Con las referencias aceptadas, la base fija comercial de herramienta IA, Vercel Pro, Supabase Pro y dominio prorrateado es de aproximadamente $1,171–1,221 MXN al mes. Queda un margen aproximado de $779–829 MXN antes de impuestos, variación cambiaria, correo pagado, monitoreo o consumo extraordinario. Es una estimación de control, no una cotización.

## 12.3 Controles FinOps

Alertas al 50%, 80% y 100% del tope: $1,000, $1,600 y $2,000 MXN.

Revisión mensual por ambiente, proveedor, anomalías, proyección y capacidad.

Todo proveedor nuevo o plan pagado debe demostrar costo total y caber dentro del remanente.

Superar $2,000 MXN requiere aprobación previa; no se sacrifica seguridad, auditoría ni continuidad para ahorrar.

Estado de implementación Implementado documentalmente: ADR-015 aceptado, proveedores, tope, alertas y reglas de escalamiento definidos. Pendiente operativamente: verificar precios y licencias, crear cuentas/proyectos, configurar alertas y aprobar privacidad. No se ha aprovisionado infraestructura ni generado gasto.

# 13. Calidad y criterios de aceptación

## 13.1 Pirámide de pruebas

| Nivel | Herramienta | Cobertura mínima |
| --- | --- | --- |
| Unidad | Vitest | Dominio, políticas, validaciones y adaptadores |
| Integración | Vitest + Testcontainers | PostgreSQL/PostGIS, repositorios, migraciones y colas |
| Contrato | OpenAPI | Compatibilidad web/API y errores estables |
| E2E | Playwright | Acceso, orden, offline, sincronización, conflicto y auditoría |
| Seguridad | Automatizada + revisión | Autorización negativa, sesiones, archivos y secretos |
| Accesibilidad | Automatizada + manual | WCAG 2.2 AA en flujos MVP-1 |

## 13.2 Definition of Done del primer flujo

Historia trazada a requisito y criterio de aceptación.

Pruebas positivas y negativas por acción, cuenta, ámbito y sensibilidad.

Telemetría útil sin datos restringidos.

Manejo de error, reintento e idempotencia demostrado.

Accesibilidad por teclado, lector, contraste y tamaño táctil.

Documentación y runbook actualizados; rollback probado cuando aplique.

Despliegue en development mediante pipeline, sin secretos en Git.

## 13.3 Compatibilidad

Nivel A: Chrome y Edge actuales en Windows 11, Safari actual en macOS, Chrome Android 11+ y PWA en las dos versiones mayores actuales de iOS. Se difieren modo oscuro y densidad configurable; no se difieren contraste, foco, zoom ni tamaño táctil.

# 14. Estado de Fase 0 y gates

| Tarea | Entregable | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| F0-01 | RACI | En revisión | Nombres y aceptación |
| F0-02 | MVP web | En revisión | Dirección/Producto |
| F0-03 | Decisiones | En curso avanzado | Resolver P0/P1 |
| F0-04 | Plataforma | Aceptada | Residencia/términos comerciales |
| F0-05 | SLO/continuidad | En revisión | Operación/Seguridad/Legal |
| F0-06 | Stack/Vitest | Lista para adopción | Lockfile en Fase 1 |
| F0-07 | Identidad | En revisión | PoC Supabase Auth/recuperación |
| F0-08 | Autorización | En revisión | Validación por dominio |
| F0-09 | Códigos/folios | En revisión | Spike en Fase 1 |
| F0-10 | Formatos Excel | Bloqueada | 3 archivos reales anonimizados |
| F0-11 | Plantillas | Bloqueada | Manuales/plantillas aprobadas |
| F0-12 | Sanidad/jurídico | Bloqueada | Dictamen de responsables |
| F0-13 | Proveedores | En revisión | Cuentas/cuotas/presupuesto |
| F0-14 | Soporte | En revisión | Dispositivos del piloto |
| F0-15 | Incidentes | En revisión | Guardia/canales reales |
| F0-16 | Backlog | Terminado documentalmente | Orden de releases |

Próximo gate recomendado Nombrar la RACI, aprobar el MVP-1, abrir los proyectos no productivos dentro del presupuesto y ejecutar Fase 1 con datos sintéticos. En paralelo, cerrar privacidad, Excel, manuales y dictámenes externos.

# 15. Riesgos, bloqueos y decisiones abiertas

| Riesgo o bloqueo | Impacto | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Excel reales no disponibles | No se validan layouts ni reglas de importación | Recibir 3 muestras anonimizadas y construir fixtures versionados |
| Plantillas aprobadas ausentes | No se puede automatizar documentación regulada | Catálogo y responsables por plantilla antes de MVP-2 |
| Dictamen sanitario/jurídico pendiente | No publicar ni fijar retenciones definitivas | Taller y aprobación registrada |
| Vercel/Supabase: cuotas y licencia | Producción podría exceder límites o términos | Verificar precios, uso comercial y alertas antes del alta |
| Antimalware sin proveedor | Los archivos no pueden salir de cuarentena | Seleccionar adaptador compatible con privacidad y presupuesto |
| Conectividad/dispositivo real | Offline podría fallar en campo | Inventario de hardware y pruebas con red degradada |
| Proveedor correo/mapas | Costo y transferencia de datos | Adaptadores, cuotas, DPA y minimización |
| Expansión prematura | Retraso del valor principal | Proteger alcance MVP-1 con gates por evidencia |

## 15.1 Decisiones que deben cerrarse primero

- Personas responsables en la RACI y dueños de guardia/recuperación.

- Aprobación formal del alcance, métricas y cuenta piloto.

- Alta y facturación de Vercel/Supabase, dominio y alertas presupuestarias.

- PoC de Supabase Auth y política de sesión de campo.

- Clasificación/retención aprobada y reglas de privacidad.

# 16. Ruta recomendada

La mejor ruta para llegar a una aplicación web funcional es mantener el foco en la rebanada vertical de mantenimiento y desplegar continuamente desde Fase 1.

| Paso | Resultado | Gate de salida |
| --- | --- | --- |
| 1. Gobierno | RACI, MVP y presupuesto aprobados | Responsables y autoridad explícita |
| 2. Fundación | Monorepo, CI, Preview Vercel, Supabase y observabilidad mínima | Build/test/deploy reproducible |
| 3. Identidad | Supabase Auth, BFF, contexto y autorización base | Pruebas negativas y recuperación |
| 4. Núcleo | Cuenta, sucursal, máquina y asociaciones | Separación tenant demostrada |
| 5. Flujo MVP | Orden, checklist, fotos, offline, sincronización e historial | E2E completo en staging |
| 6. Piloto | Producción, usuarios reales, soporte y métricas | Gates de seguridad/privacidad cerrados |
| 7. Expansión | MVP-2 técnico-sanitario | F0-10, F0-11 y F0-12 cerradas |

## 16.1 Primer incremento de implementación

Crear apps/web y apps/api con endpoint de salud y página de acceso provisional.

Configurar Vitest, Playwright, lint, typecheck y pipeline de CI.

Configurar proyectos no productivos de Vercel/Supabase y publicar el primer Preview Deployment.

Incorporar contrato OpenAPI, telemetría y manejo de errores desde el primer endpoint.

Usar sólo datos sintéticos hasta que el gate de producción esté aprobado.

Criterio de avance Una URL accesible no es el MVP terminado; es el primer peldaño. La primera versión se considera funcional cuando el flujo de mantenimiento completo —incluido un tramo offline— se demuestra, audita y puede operar con seguridad en la cuenta piloto.

# Anexo A. Registro de decisiones vigentes

| ADR | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| ADR-015 | Vercel, Supabase, entornos y tope de $2,000 MXN/mes | Aceptada para implementación |
| ADR-016 | Stack, Node 24 LTS y Vitest | Aceptada para Fase 1 |
| ADR-017 | Supabase Auth, BFF, 2FA, recuperación y sesiones | En revisión |
| ADR-018 | SLO, continuidad y retención provisional | En revisión |
| ADR-019 | Supabase Storage, antimalware, Resend y Mapbox | En revisión de costo/privacidad |
| ADR-020 | Identificadores y folios | En revisión; validación en Fase 1 |

## Anexo B. Documentos fuente

Este informe sintetiza los archivos versionados del repositorio; ante una diferencia, prevalece la fuente específica más reciente y la decisión aprobada por su responsable.

context/ICE24_OS_Documento_Maestro_Requerimientos_v1.0.md

context/ICE24_OS_PRD_v1.0.md

context/ICE24_OS_TRD_v1.0.md

context/Architecture.md · Database.md · API.md · AppFlow.md · UI_UX.md

context/Implementation_Plan.md · PROJECT_RULES.md · TASKS.md

context/SaaS_Budget_Limits_Architecture.md

docs/product/* · docs/decisions/* · docs/backlog/* · docs/tasks/*

## Anexo C. Notas de interpretación

Las cifras de costo son límites de control, no cotizaciones comerciales.

La capacidad del piloto no es un límite comercial codificado.

Las pantallas son conceptos de diseño; el detalle final se valida con prototipo y usuarios.

Los valores de retención permanecen provisionales hasta dictamen legal y sanitario.

La fecha de estado de Fase 0 en su fuente es 17/08/2026; este documento tiene corte al 18/08/2026.